**Darbų planas 2019 m.**

1. Suprojektuoti ir sumontuoti naujus gręžinius:
   1. Raudondvario k., Riešės sen.; *– įvykdyta*.
   2. Eitminiškių k., Nemenčinės sen. *– įvykdyta*.
2. Suprojektuoti ir sumontuoti geriamojo vandens nugeležinimo filtrus:

a) Geisiškių k., Maišiagalos sen.; *– įvykdyta*.

b) Glitiškių k., Paberžės sen.; *– įvykdyta*.

* 1. Ažulaukės k., Riešės sen. *– įvykdyta*.

1. Paleisti naujus nuotekų valymo įrenginius:
   1. Bezdonių k., Bezdonių sen. ;
   2. Airėnų k., Avižienių sen. *– įvykdyta*.
2. Suremontuoti vandentiekio mazgą:
3. D. Riešės k., Riešės sen. *– įvykdyta*.

**Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas 2018 m.**

1. Naujų geriamojo vandens nugeležinimo filtrų įrengimas:
   * Lindiniškių k., Avižienių sen.;
   * Galinės k., Avižienių sen.;
   * Pikeliškių k., Riešės sen;
   * Griciūnų k., Sužionių sen.;
   * Danilavos k., Sužionių sen.;
   * Karvio k., Maišiagalos sen.;
   * Bukiškio k., Avižienių sen..
2. Naujų gręžinių įrengimas:
   * Karvio k., Maišiagalos sen.;
   * Lygialaukio k., Paberžės sen.;
   * Punžonių k., Buivydžių sen..
3. Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų paleidimas Punžonių k., Buivydžių sen..
4. Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų paleidimas Avižienių k., Avižienių sen..
5. Pradėta statyba naujos nuotekų valymo įrenginių Bezdonių k., Bezdonių sen..
6. Įrengti Airėnų nuotekų valymo įrenginiai Airėnų II k., Dūkštų sen.
7. Iš 51 vandevietės išgauta 647,345 tūkst. m3 vandens.
8. Vandens gerinimo įrenginiuose paruošta 509,494 tūkst. m3 vandens.
9. Ascenizacinėmis transporto priemonėmis surinkta 12,999 tūkst. m3 nuotekų.
10. Nuotekų valymo įrenginiuose surinkta ir išvalyta 178,29 tūkst. m3 nuotekų.
11. Pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zujūnuose, D. Riešėje, Riešėje“ prie vandentiekio tinklų prijungti – 144 būstai, o prie nuotekų tinklų – 236 būstai.
12. Pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Paberžėje ir Anavilyje“ prie vandentiekio tinklų prijungti – 397 būstai, o prie nuotekų tinklų – 387 būstai.
13. Išduota 242 vnt. techninių prisijungimo ir projektavimo sąlygų.
14. Įrengta 269 vnt. geriamojo vandens skaitiklių.
15. Pakeista 226 vnt. geriamojo vandens skaitiklių.